Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ПОИТ

––––––––––––––––––––––––

(подпись)

––––––––––––––––– 2026  г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проектированию

Студенту    Евтуховской Анне Андреевне⠀⠀

1. Тема работы Веб-приложение для мониторинга и анализа показателей качества воздуха⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

2. Срок сдачи студентом законченной работы  26.05.2026 г.    ––⠀⠀⠀⠀⠀⠀–

3. Исходные данные к работе Разрабатываемое веб-приложение предназначено для мониторинга и отображения показателей качества атмосферного воздуха на основе открытых сетевых данных. Приложение получает информацию о концентрации основных загрязняющих веществ через веб-API сервиса OpenAQ и предоставляет пользователю возможность просмотра актуальных данных, их фильтрации, а также сортировки полученных записей для последующего анализа и так далее. Язык программирования – Python, среда разработки – PyCharm Community Edition. Парадигма программирования – ООП. Приложение реализовано с использованием веб-фреймворка Flask. Способ организации данных – классы, способ хранения и передачи данных – файлы в формате JSON. Текст пояснительной записки оформляется по стандарту СТП 01–2024.

4. Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат разработке)

Введение. 1. Анализ предметной области. 2. Проектирование программного средства. 3. Разработка программного средства. 4. Тестирование программного средства. 5. Руководство пользователя. Заключение.

5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных чертежей и графиков)

1. Схема алгоритма работы системы

6. Консультант по курсовой работе

Болтак С.В.

7. Дата выдачи задания  16.02.2026 г.

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с обозначением сроков выполнения и процентом от общего объёма работы):

раздел 1,2 к 16.03.2026  – 30 % готовности работы;

разделы 3 к 16.04.2026  – 60 % готовности работы;

разделы 4,5 к 16.05.2026 –  90 % готовности работы;

оформление пояснительной записки и графического материала к 24.05.2026 – 100 % готовности работы.

Защита курсового проекта с 25.05.2026 по 07.06.2026 г.–––––––––––––––––––

РУКОВОДИТЕЛЬ             ––––––С.В. Болтак

(подпись)

Задание принял к исполнению                  А.А. Евтуховская    16.02.2026 г.